Утверждаю:

Министр имущественных и земельных

отношений Республики Бурятия

______________ М.А.Магомедова

Отчет об исполнении государственного задания

за II квартал 2011 года

Раздел I: Автоматизированная  информационная система «Имущественно - земельный комплекс РБ»

| № | Наименование работы | Содержание работы | Результат выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Внедрение АИС ИЗК в оставшихся 8 районах и сельских поселениях РБ, проведение обучения специалистов на местах. | Установление ПО на автоматизированные рабочие места (АРМ), ввод в эксплуатацию, проведение обучения специалистов. | 165 АРМ | 1. Внедрение в оставшихся 8 районах запланировано на 4 кв. 2011г., так как не проведен конкурс на создание защиты информации на рабочих местах (срок окончания конкурса и подписания контракта – конец августа, начало сентября). 2. Для установки АИС ИЗК в оставшихся 8 районах и 98 поселениях и обучения специалистов разработан график работ. |
| 2. | Поддержка и ведение АИС ИЗК на установленных рабочих местах. | Запрос и получение сведений ГКН, подготовка репликаций, ежеквартальное обновление БД на АРМ и тех.обслуживание на местах. | 303 АРМ | 1. Во всех районах и СП назначены ответственные по работе с АИС ИЗК, через которых происходит взаимодействие и обмен данными. 2. По состоянию на 01.07.11г. в АИС ИЗК внесено 328 761 земельных участков. 3. Общее количество объектов на которых производилось обновление и техническое обслуживание составило: 13 администраций районов, 1 город, 175 сельских поселений. Количество АРМ, на которых произведено обновление и техническое обслуживание – 232 АРМ. 4. Общее количество операторов, обученных за текущий период составило 147 человек. |
| 3. | Модернизация ПО АИС ИЗК, методологическое обеспечение. | Доработка и разработка дополнений к посистемам программы АИС ИЗК, разработка методических рекомендаций. | Ведение АИС ИЗК , наполнение карт. материалами, сбор аналит. информации. | 1. По состоянию на 01.07.11г. карт.материалы в виде ортофотопланов занесены только для объектов Кабанского района (кроме СП Брянское ) 2. Для совершенствования ПО, разработчику направлено письмо с предложениями и замечаниями о доработках и изменении ПО. 3. В качестве методических материалов доработана инструкция пользователя для конвертации электронных данных о поступивших платежах по аренде земельных участков с ПО казначейства в АИС ИЗК. |

Пояснительная записка  к Разделу I.

1. Количество необновленных версий АИС ИЗК в сельских поселениях  вызвано тем,  что данные поселения  не представили в районный центр  компьютер для установки ПО во время приезда  работников  ГБУ «Центр информационных технологий РБ» в данный районный центр.

2. Причина,  по которой специалисты сельских поселений не прошли  обучение работе с АИС ИЗК  является их отсутствие  во время приезда работников  ГБУ «Центр информационных технологий РБ» в данный районный центр.

3. Для занесения сведений о поступивших платежах по договорам аренды разработана инструкция для конвертации электронных данных о поступивших платежах с ПО казначейства в АИС ИЗК. Данная операция позволит учитывать  поступление денежных средств  за аренду земельного участка.  В 3 квартале планируется на примере нескольких районов отработать технологию импорта данных из ПО муниципального казначейства в АИС ИЗК, что позволит иметь постоянную информацию о расчетных и поступивших платежах по договорам аренды земельных участков.

4. По состоянию на 01.07.11г. в АИС ИЗК внесено 328 761  земельных участков (ЗУ). Разбивка ЗУ по объектам в Приложении 2.  Однако информация о ЗУ внесена не полностью. Так по многим участкам отсутствует информация о кадастровой стоимости участка, площади участка, отсутствует статус и разрешенное использование ЗУ. Вследствие чего расчет налога на аренду ЗУ или налога на ЗУ не представляется возможным. Для заполнения недостающих сведений  о ЗУ необходимо:

а) обязать районные администрации и сельские поселения занести информацию (что представляется процессом трудоемким и продолжительным)

б) либо занести недостающие сведения, предварительно получив их  от «Земельной кадастровой палаты РБ» в виде полной электронной  базы данных,  с последующей конвертацией данных в АИС ИЗК.

5. Для более качественного наполнения и ведения базы данных по району необходимо более тесное взаимодействие ответственных специалистов  районных Администраций со специалистами сельских поселений. Файлы с репликациями (обновлениями) от сельских поселений подаются  в  районные администрации нерегулярно и в разные сроки, что не позволяет поддерживать базу данных АИС ИЗК в актуальном состоянии.  Для более качественного взаимодействия цепочки: сельское поселение – администрация района – ГБУ «Центр информационных технологий РБ»  необходимо разработать и утвердить регламент электронного взаимодействия.

6. Для обновления ПО до версии 2.5.8 в тех сельских поселениях, где не произведено обновление  предлагается:

а) направить данным сельским поселениям  специалистов для обучения  и компьютеры для обновления версий  в ГБУ «Центр информационных технологий РБ» в г.Улан-Удэ в любое время.

б)  произвести обновление ПО и обучение специалистов данных сельских поселений при выезде работников «Центра информационных технологий РБ» в 8 оставшихся районов  с заездом в эти районы (ориентировочно сентябрь –ноябрь).

В случае если ПО не обновлено, то файл с репликациями (обновлением) данных в «старой» версии в «новую» не производится и таким образом сведения об обновлениях в АИС ИЗК не поступают.

7. Для лучшей визуализации и отображения картографических материалов в АИС ИЗК необходимо получение картографических материалов (ортофотопланов) на всю территорию районов в   системе координат МСК-03. В настоящий момент ортофотопланы  есть только для  поселений Кабанского района (кроме СП Брянское).

8. Для приведения в единую систему координат  всех земельных участков на территории РБ, необходимо получение сведений из ГКН по всем районам в системе координат МСК-03. В настоящий момент координаты земельных участков по различным районам имеют несколько, отличных друг от друга, систем координат.

9. Для отладки ПО, для устранения ошибок, для реализации замечаний и предложений, поступивших от специалистов районных администраций и сельских поселений в процессе технического сопровождения и эксплуатации АИС ИЗК,  «Центром  информационных технологий РБ»  сформирован перечень вопросов и предложений  к разработчику  ООО «Аланс» с целью совершенствования ПО. По данному перечню с разработчиком в 3 квартале будет продолжена   совместная работа.

10. Основными причинами некорректного занесения данных в АИС ИЗК являются:

а) Слабое знание ПК специалистами сельских поселений и районных администраций;

б) Нежелание работать с программой АИС ИЗК специалистов сельских поселений.

в) Слабые технические параметры  персонального компьютера (ПК) сельского поселения для ведения БД.

г) Отсутствие электронных каналов связи сельского поселения с Администрацией района, что приводит к задержкам по сбору обновленной информации и задержкам с обновлениями версий АИС ИЗК (решение этого вопроса требует дополнительного финансирования).

Раздел II:  Проведение мероприятий по описанию местоположения и установлению на местности границ РБ и муниципальных образований в РБ.

| № | Наименование работы | Содержание работы | Результат выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Подготовка и проведение конкурса по отбору исполнителя мероприятий и работ по описанию и установлению границ. | Изучение технической обеспеченности, подготовка Технического задания на выполнение работ и иной конкурсной документации, проведение открытого конкурса на выполнение работ. |  | 1. Подготовлен проект Технического задания и проект конкурсной документации на выполнение работ по уточнению, согласованию границ РБ, муниципальных образований I и II уровней РБ и составлению их описаний по форме карты объекта землеустройства. ТЗ и конкурсная документация не утверждена. 2. Произведена частичная подборка цифровых картматериалов М 1:100 000 в качестве исходных данных для передачи Исполнителю работ. |
| 2. | Осуществление мониторинга исполнения мероприятий и выполнения работ. | Проведение контроля за выполнением работ, организация проведения процедуры согласования устан-ных границ и соответствия качества выполняемых работ. |  | В связи с тем, что аукцион не проведен, исполнитель не определен, контракт не заключен, данные работы во 2 кв. не проводились. |
| 3. | Представить в орган кадастрового учета сведения о прохождении границ между субъектами РФ, границ МО. | Подготовка в установленном порядке необходимого пакета документов для передачи в орган кадастрового учета. |  | В связи с тем, что аукцион не проведен, исполнитель не определен, контракт не заключен, данные работы во 2 кв. не проводились. |

Пояснительная записка  к Разделу II.

Были проведены дополнительные работы:

1. Изучены материалы и технологии по созданию и использованию спутниковой геодезической сети  точного позиционирования на основе референцных станций. Произведена стоимостная оценка выполнения  данных работ на территории Республики Бурятия.

2. Произведены опытные работы в ГИС «MapInfo» и  «Панорама» по сшивке растровых карт М1:100 000 и их пересчету из системы координат 42 года в систему координат МСК-03.

3. Производилось изучение программного обеспечения  для обработки спутниковых измерений Trimble Geomatics Offise, Topcon Tools, Pinnacle. Освоены приемы работы со спутниковой геодезической аппаратурой  Trimble, Topcon.