Утверждаю:

Министр имущественных и земельных

отношений Республики Бурятия

______________ М.А.Магомедова

Отчет об исполнении государственного задания

за IV квартал 2011 года

Раздел I: Автоматизированная  информационная система «Имущественно - земельный комплекс РБ»

| № | Наименование работы | Содержание работы | Результат выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Внедрение АИС ИЗК в оставшихся 8 районах и сельских поселениях РБ, проведение обучения специалистов на местах. | Установление ПО на автоматизиро ванные рабочие места (АРМ), ввод в эксплуатацию, проведение обучения специалистов. | 165 АРМ | Выполнены следующие работы: 1.Установлена Система защиты информации в оставшихся 8 районах (Селенгинский,Джидинский,Закаменский,Окинский,Баргузинский,Курумканский, Баунтовский, Муйский). Таким образом во всех районах РБ установлена CЗИ для работы АИС ИЗК. 2.Для работы с WEB-версией АИС ИЗК проведены выездные обучающие семинары в Кабанском, Иволгинском, Тарбагатаевском, Заиграевском районах. С Джидинским районом проведено обучение в режиме удаленного доступа. В данных районах запущена WEB-версия для работы в справочном и тестовом режимах. |
| 2. | Поддержка и ведение АИС ИЗК на установленных рабочих местах. | Запрос и получение сведений ГКН, подготовка репликаций, ежеквартальное обновление БД на АРМ и тех.обслуживание на местах. | 303 АРМ | 1. Получены обновленные сведения ГКН от ФБУ «Кадастровая палата по РБ» о земельных участках для 11 районов: Кабанский, Иволгинский, Тарбагатаевский, Заиграевский, Джидинский, Бичурский, Еравненский, Баргузинский, Курумканский, Баунтовский, Окинский и г.Улан-Удэ (50%). Не получены для 10 районов: Тункинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Северобайкальский,Хоринский, Селенгинский,Закаменский, Кяхтинский, Кижингинский, Муйский и г.Северобайкальск, г.Гусиноозерск. Все полученные сведения ГКН импортированы в АИС ИЗК. 2. Произведена привязка к АИС ИЗК следующих картматериалов: ЦТП свободного доступа для 6 районов и аэрофотоснимки по всем районам (тех населенных пунктов РБ , которые имелись в архиве Минимущества). 3. Количество ПК сельских поселений и районных администраций, находящихся на техническом обслуживании ГБУ «ЦИТ РБ» составило 285 АРМ. |
| 3. | Модернизация ПО АИС ИЗК, методологическое обеспечение. | Доработка и разработка дополнений к подсистемам программы АИС ИЗК, разработка методических рекомендаций. | Ведение АИС ИЗК наполнение карт. материалами, сбор аналит. информации. | Разработана WEB-версия АИС ИЗК (разработчик ГБУ «ЦИТ РБ»), в том числе: 1.Реализованы следующие модули: «перечень земельных участков», «карточка земельного участка», «поиск земельного участка», «правообладатели», «документы», «физические лица», «юридические лица», «расчет земельного налога », «расчет арендной платы», «учет договоров аренды, соглашений о продлении договора аренды, соглашений о расторжении договора аренды» и соответствующий интерфейс к данным модулям. 2. Разработан модуль управления картографическими материалами (слой земельных участков, полученных от Кадастровой палаты РБ, слой-подложка в виде ЦТП свободного доступа и аэрофотоснимков населенных пунктов РБ. 3. Реализован механизм импорта сведений ГКН из XML-файлов в базу данных АИС ИЗК. 4. Разработана технология импорта сведений о физических и юридических лицах из АИС «ЗУМО» и АИС ИЗК (версия АЛАНС). Система готова для тестового режима в районах РБ. |

Пояснительная записка  к Разделу I.

За время эксплуатации  АИС ИЗК (версия ООО «Аланс») были  выявлены главные  факторы, сдерживающие  ее полномасштабное  внедрение в районах Республики Бурятия.  К таким факторам можно отнести:

-  сложный  механизм  репликаций, т.е передачи  сведений от сельского поселения в район, от района в Министерство и обратно;

-  трудоемкий механизм обновления новых версий программы  и обновления сведений кадастрового учета, требующий выезда специалистов ГБУ «ЦИТ РБ» на рабочие места специалистов СП и районных Администраций;

- неудобный механизм предоставления картографических материалов, выполненных в местных системах координат;

- не доработанный механизм учета договор аренды и соглашений о продлении и расторжении договоров аренды.

Для устранения  перечисленных недостатков, Министерством было принято решение о модернизации  программы, за счет  разработки WEB-версии.  Такая работа была возложена на  ГБУ «Центр информационных технологий РБ».  По состоянию но 31.12.2011г. основные модули WEB-версии АИС ИЗК разработаны и система готова для работы в тестовом режиме.

Для ознакомления с существующими возможностями WEB-версии АИС ИЗК, для получения справочных сведений о земельных участках,  ГБУ «ЦИТ РБ» 16.12.2011г.  проведена презентация системы с главами районов и ответственными специалистами в рамках коллегии Минимущества  в режиме видеоконференцсвязи.

С 01.01.2012г. система будет  доступна для  работы в справочном и тестовом режимах тем районам, на которые получены сведения ГКН из Кадастровой палаты по РБ.

Основная причина по которым не получены кадастровые сведения ГКН на 10 районов – переход органов Росреестра  на технологию предоставления сведений  через единый портал Росреестра  www.portal.rosreestr.ru с использованием ЭЦП.  Данная технология использует трудоемкую процедуру электронного запроса  на каждый кадастровый квартал, что не позволяет автоматизировать процесс получения кадастровых сведений.   Решить вопрос о получении централизованных сведений в разрезе района или республики в целом, с Росреестром по РБ не удалось.

В 4 квартале 2011 года  ГБУ «ЦИТ РБ» прорабатывался вопрос о информационном взаимодействии с УФНС по РБ в части получения в электронном виде  сведений  о задолженности земельного налога в разрезе земельных участков. Для этой цели подготовлен проект соглашения, которое в настоящий момент находится на рассмотрении в УФНС по РБ.

Для полномасштабного внедрения WEB-версии АИС ИЗК в сельских поселениях РБ необходимо наличие в данных поселениях возможности подключения к сети Интернет. Большинство СП в настоящий момент не подключены в сети Интернет, и следовательно не имеют возможности работать с WEB версией АИС ИЗК.

Раздел II:  Проведение мероприятий по описанию местоположения и установлению на местности границ РБ и муниципальных образований в РБ.

| № | Наименование работы | Содержание работы | Результат выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Подготовка и проведение конкурса по отбору исполнителя мероприятий и работ по описанию и установлению границ. | Изучение технической обеспеченности, подготовка Технического задания на выполнение работ и иной конкурсной документации, проведение открытого конкурса на выполнение работ. |  | 1. Подготовлен проект Технического задания и проект конкурсной документации на выполнение работ по уточнению, согласованию границ РБ, муниципальных образований РБ и составлению их описаний по форме карты объекта землеустройства. 2. Произведена частичная подборка цифровых картматериалов М 1:100 000 в качестве исходных данных для передачи Исполнителю работ. 3. Проведение работ по описанию местоположения и установлению на местности границ РБ и МО, перенесено на 2012 год. |
| 2. | Осуществление мониторинга исполнения мероприятий и выполнения работ. | Проведение контроля за выполнением работ, организация проведения процедуры согласования устан-ных границ и соответствия качества выполняемых работ. |  | В связи с переносом работ по п.1 на 2012 год, данные работы в 4 кв. не проводились. |
| 3. | Представить в орган кадастрового учета сведения о прохождении границ между субъектами РФ, границ МО. | Подготовка в установленном порядке необходимого пакета документов для передачи в орган кадастрового учета. |  | В связи с переносом работ по п.1 на 2012 год, данные работы в 4 кв. не проводились. |

Пояснительная записка  к Разделу II.

В рамках работ по созданию на территории РБ сети референцных станций , предусмотренных подпрограммой  «Создание системы кадастра недвижимости в РБ» (2007-2012 годы) РЦП «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости  в РБ»,  в течение 2011 года ГБУ «ЦИТ РБ» проводились следующие работы:

1. Изучены материалы и технологии по созданию и использованию спутниковой геодезической сети  точного позиционирования на основе референцных станций. Произведена стоимостная оценка выполнения  данных работ на территории Республики Бурятия. Подготовлены Технические требования на внедрение 1 очереди референцных станций. Проведена приемка оборудования и вычислительной техники от ОАО «Навгеоком», являющегося Исполнителем работ по внедрению 1 очереди сети референцных станций в рамках заключенного Минимущестом РБ государственного контракта.

2. Произведены опытные работы в ГИС «MapInfo» и  «Панорама» по сшивке растровых карт М1:100 000 и их пересчету из системы координат 42 года в систему координат МСК-03.

3. Производилось изучение программного обеспечения  для обработки спутниковых измерений Trimble Geomatics Offise, Topcon Tools, Pinnacle. Освоены приемы работы со спутниковой геодезической аппаратурой  Trimble, Topcon.